Администрация Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Баткат

«31» октября 2017 г.	           № 133/1

Об утверждении   муниципальной программы

«Формирование современной городской среды                                                                                       на территории муниципального образования                                                                             «Баткатское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение»                                       на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Баткатского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Баткатского сельского поселения                                            Л.П.Радаева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Баткатского сельского поселения

от 31 октября 2017 года №133/1

Муниципальное образование «Баткатское сельское поселение»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется в 2018-2022 годах

2017

- I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании «Баткатское сельское поселение»

По состоянию на 01.01.2017г. население Баткатского сельского поселения составляет 3110 человек. На территории Баткатского сельского поселения  3 многоквартирных дома. Количество проживающих в них  – 4126 человек. Общая площадь многоквартирных домов составляет 84,6 тыс.кв.м.

Полностью благоустроенных территорий – 
многоквартирных домов нет.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: 0 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования: 0 %.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  составляла 24,2 тыс.кв.м. Площадь общественных территорий  включает в себя:

Один  сквер в общей площадью 1,5 тыс.кв.м;

- В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории, но в тоже время в вопросах благоустройства на территории сельского поселения имеется ряд проблем.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
от общего количества таких территорий составляет 0 %

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 100% или 1,5 тыс.кв.м.

- Благоустройство территорий не отвечает современным требованиям.

- В 2017 году запланирована реализация муниципальной программы формирования современной городской среды:

- - выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Каргала, ул. Юбилейная,10;

- - выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера с.Бабарыкино, ул.Советская

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа, направленная на планирование и организацию работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территорий сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения.

- II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

- Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.

- Целью  настоящей муниципальной программы является повышение качества и уровня благоустройства  территории Баткатского сельского поселения.

- Задачи муниципальной программы:

- - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

- III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, характеристика вклада органов местного самоуправления муниципального образования «Баткатское сельское поселение»  в достижение результатов в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Реализация муниципальной программы в 2018-2022 годах позволит повысить уровень благоустройства и совершенствование внешнего облика территории поселения за счет:

- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий;

- формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

- создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для повышения социальной активности граждан и заинтересованных лиц.

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

- низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территорий;

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы.

Меры по предотвращению (снижению) рисков, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий программы:

- информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства населенных пунктов;

- публичность положительного опыта реализации мероприятий программы.

- IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации представлены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования                           «Баткатское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Администрация Баткатского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Баткатского сельского поселения Товарищества собственников жилья Управляющие организации Общественные организации |
| Цели Программы | Повышение качества и уровня благоустройства на территории Баткатского сельского поселения |
| Задачи Программы | - - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования; - - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед., тыс. кв.м. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, проценты. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), проценты. 4. Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году), ед. 5. Площадь благоустроенных территорий (всего), га. 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий, проценты, тыс. кв.м. 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м. 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли. 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы. 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли. 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 820,00 тыс. рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 2 520 тыс. рублей; благоустройство общественных территорий 300 тыс. рублей; В том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 075,520 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 839,040 тыс.руб. из них благоустройство дворовых территорий 618,240 тыс.руб., благоустройство общественных территорий 220,800) тыс. руб.; 2019 год – 618240 тыс. руб.; 2020 год – 618,240 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 727,560 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 294,120тыс.руб., из них (благоустройство дворовых территорий 216,720 тыс.руб благоустройство общественных территорий 77,400тыс. руб.; 2019 год – 216,720 тыс. руб.; 2020 год – 216,720тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета – 16,920 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6,840 тыс.руб., из них благоустройство дворовых территорий 5,040 тыс.руб благоустройство общественных территорий 1,800 тыс. руб.; 2019 год – 5,040 тыс. руб.; 2020 год – 5,040 тыс. руб.; 2021 год –0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - благоустройство общественных территорий; - формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности; - создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения; - создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для повышения социальной активности граждан и заинтересованных лиц |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования                                                      «Баткатское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, тыс. рубли |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий |  | Администрация Баткатского сельского поселения | 2018 год | 2020 год | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до ___, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до ____ тыс.кв.м; обеспечение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня _____ %; обеспечение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня ______%; |  | Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий; предоставление субсидий ТСЖ, управляющим организациям на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории | количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |  |
| 1.1.Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Каргала, ул.Юбилейная, 10 |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории по адресу: с.Каргала ул.Юбилейная,7 |  |  | 2019 год | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: с.Баткат ул.Рабочая,3 |  |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2.Благоустройство общественных территорий |  | Администрация Шегарского района» | 2018 год | 2018 год | обеспечение благоустройства общественных территорий в количестве 1 шт.; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до ______ га; увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня _____%; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до _______ тыс. кв.м; увеличение значения показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня ______кв.м на 1 жителя, с учетом роста количества жителей |  | Утверждение дизайн-проектов общественных территорий; отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий; приемка работ по благоустройству общественной территории | количество благоустроенных общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |  |
|  |  |  | 2018 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства населенных пунктов | Администрация Баткатского сельского поселения |  | 2018 год | 2022 год | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству | Проведение собраний граждан |  |  | доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ, а также дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территории |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Баткатское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС¹ | Рз2 Пр3 | ЦСР4 | ВР5 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Благоустройство общественной территории -сквер с.Бабарыкино ул.Советская (асфальтирование пешеходных дорожек, обустройство детской площадки) | Администрация Баткатского сельского поселения | Всего: |  |  |  |  | 1140,00 | 840,00 | 840,00 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 922 | 0503 | 6000500000 | 244 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 902 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 77,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 220,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройстводворовой территории по адресу: с.Каргала ул.Юбилейная,10 | Администрация Баткатского сельского поселения | Местный бюджет | 902 | 0503 | 6000500000 | 244 | 5,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 902 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 216,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 618,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройстводворовой территории по адресу: с.Каргала ул.Юбилейная,7 | Администрация Баткатского сельского поселения | Местный бюджет | 902 | 0503 | 6000500000 | 244 | 0 | 5,040 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 902 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 0 | 216,720 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 618,240 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 0 | 841,800 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройстводворовой территории по адресу: с.Баткат ул.Рабочая,3 | Администрация Шегарского района | Местный бюджет | 902 | 0503 | 6000500000 | 244 | 0 | 0 | 5,040 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 902 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 0 | 0 | 216,720 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 618,240 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 841,800 | 0 | 0 |