**АДМИНИСТРАЦИЯ БАТКАТСКОГО СЕЛДЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

с.Баткат

 от «01»марта 2022г. №11

О мероприятиях по предупреждению подтопления и организованному пропуску паводковых вод на территории сёл муниципального образования «Баткатское сельское поселение» в 2022 году

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Баткатское сельское поселение» во время весеннего паводка 2022года

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить план предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории в период половодья вМО «Баткатское сельское поселение» на 2022 год. (Приложение 1).

2. Обязанности противопаводковой комиссии Баткатского сельского поселения возложить на Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности Баткатского сельского поселения (далее МКЧС и ПБ).

3. Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности Баткатского сельского поселения установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке поселений и организаций к организованному пропуску паводковых вод на территории Баткатского сельского поселения.

4. Чирковой И.С. –и.о. управляющего делами, Назаровой Е.Е. – администратору Бабарыкинской территории, Байгуловой Е.В. – администратору Каргалинской территории активизировать разъяснительную работу по страхованию имущества физических лиц от стихийных бедствии (постоянно);

5. Непомнящих Е.А. ведущему специалисту по вопросам ЖКХ, Назаровой Е.Е. – администратору Бабарыкинской территории уточнить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных из районов вероятного затопления (до 20.03.2022г.);

6. Сформировать резервы материальных и финансовых ресурсов в размерах, достаточных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного характера, в том числе с учетом требований Распоряжения Администрации Томской области от 01 декабря 2010 г. N 1032-ра "Об утверждении Методики определения размеров резервов финансовых ресурсов Томской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" до 20.03.2022г.;

7. Непомнящих Е.А. ведущему специалисту по вопросам ЖКХ провести проверку работоспособности откачивающей техники и устройств, для перекачивания воды, передвижных электростанций до 20.03.2022г;

8. Определить:

а) состав сил и средств соответствующих звеньев территориальной подсистемы РСЧС Томской области, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности;

б) порядок оповещения населения о возникновении ЧС, вызванной половодьем;

в) состав оперативных групп, штабов, подвижных пунктов управления, аварийно-спасательных формирований повышенной готовности, их оснащение, исходя из предстоящих задач;

г) организацию связи, управления в зонах возможных ЧС, порядок обмена информацией;

д) порядок обеспечения эвакуационных мероприятий и аварийно-спасательных работ;

е) порядок проведения разведки зон подтопления.

10. Организовать не позднее 20.03.2022г. в установленном порядке рассмотрение на заседаниях КЧС поселения комплекса мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, находящихся на паводковоопасных территориях, включающих себя:

а) материально-техническое обеспечение предупредительных мероприятий;

б) создание резервов горюче-смазочных материалов, котельного и печного топлива, продовольствия, медикаментов, реагентов для проведения дезинфекции воды, предметов первой необходимости для ликвидации последствий паводковых явлений в населенных пунктах, к которым могут быть отрезаны пути сообщения;

г) подготовку к работе в режиме чрезвычайной ситуации объектов жизнеобеспечения;

е) подготовку необходимого количества спасательных средств и определение районов их базирования;

ж) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), уточнение проживающих в данных зонах;

з) организацию информирования населения и заинтересованных организаций;

и) усиление контроля за качеством питьевой воды;

к) контроль санитарно-гигиенического состояния территорий, попадающих в зоны затопления.

л) скорректировать работы поселения с ЕДДС Администрации Шегарского района в соответствии с требованиями Постановления Администрации Томской области от 15 августа 2011 г. N 243а "О Порядке сбора и обмена в Томской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

11. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Баткатского

сельского поселения Л.П.Радаева

 Приложение 1

к распоряжению Администрации

 Баткатского сельского

поселения от 01.03.2022г. №11

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску талых

вод и половодья на территории Баткатского сельского поселения

на 2022год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Очистить крыши и отмостки зданий предприятий и учреждений, домов и построек от снега и наледи  | до 15.03  | руководителиучреждений |
| 2.12.2 | Очистить дороги, кюветы в затопляемых участках по улицам сел поселения Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи | до 01.04  | Назарова Е.Е. Байгулова Е.В. Непомнящих Е.А. |
| 3. |  Оказать содействие по укреплению моста в д.Батурино в период подъема воды в реке  | перед затоплением  | Назарова Е.Е. Непомнящих Е.А. |
| 4. | Организовать перевозку людей, доставку продуктов, медикаментов в д. Малое Бабарыкино  | перед затоплением  | Назарова Е.Е. |
| 5. | Обеспечить завоз необходимых продуктов питания, согласовав ассортимент с ИП Киселёва, ИП Харитонова О.В. | до 01.04  | Назарова Е.Е. |
| 6. | Предупредить письменно население в затопляемых зонах о возможном подтоплении жилых домов | до 01.04  | Назарова Е.Е |
| 7. | Организовать водомерный пост в д.Малое Бабарыкино. Водомерному посту ежедневно предоставлять информацию о уровне подъема воды  в 8.00 , 14.00 , 19.00 часов | с момента подъема воды  | Назарова Е.Е. Кожевников Ю.М. Непомнящих Е.А. |
| 8. | Подготовить сметы расходов предполагаемых затрат на период затопления  | до 01.04  | Назарова Е.Е.Филимонов А.А. |
| 9. | Перед затоплением моста в д.Малое Бабарыкино организовать перевозку и размещение учащихся  в с.Бабарыкино | перед затоплением  | Назарова Е.Е. Филимонов А.А. |
| 10. | Привести в порядок полигоны бытовых отходов и подъезды к ним | до 01.04 | Назарова Е.Е. Байгулова Е.В. Непомнящих Е.А. |
| 11. | Обеспечить наличие в период паводка в д.Малое Бабарыкино оборудования и техники для пожаротушения и запас ГСМ | перед затоплением | Радаева Л.П.Непомнящих Е.А. |
| 12. | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи и резерв медикаментов в д.Малое Бабарыкино  | постоянно  | Назарова Е.Е. |