- СОВЕТ БАТКАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

с. Баткат

«26» февраля 2021г.						          		  		№ 152

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры муниципального образования

«Баткатское сельское поселение» на 2021 – 2023 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности  работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Баткатского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Баткатского сельского поселения,

Совет Баткатского сельского поселения решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования Баткатское сельское поселение  на 2021 – 2023 годы.

2. Настоящее решение разместить в сети Интернет  на официальном сайте   муниципального образования « Баткатское сельское поселение».

- 3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

.

Председатель Совета Баткатского сельского поселения                                 В.А. Утропов

Глава Баткатского сельского поселения                                                             Л.П. Радаева

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Баткатского

сельского поселения

от                          №

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

муниципального образования «Баткатское  сельское поселение» на 2021 –2023 годы»

с.Баткат

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования « Баткатское сельское поселение»

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Баткатского сельского поселения.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Баткатского сельского поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение».

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории  муниципального образования «Баткатское сельское поселение»

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Баткатское сельское поселение»  на период с 2021 -2023 годы разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Баткатское сельское поселение», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Баткатское сельское поселение на 2021 – 2023 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Баткатского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Баткатского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2021 по 2023 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2021 год – 2280,0 тысяч рублей. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом окашиванием обочин, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2022 год Объем финансирования Программы составляет 2351,0 тысяч рублей. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2023 год Объем финансирования Программы составляет 2552,0 тысяч рублей. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2023 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Баткатское сельское поселение».

Муниципальное образование «Баткатское сельское поселение» расположено в юго-западной части Шегарского района Томской области.

На западе поселение  граничит с Кожевниковским районом , на северо-западе с Анастасьевским сельским поселением , на севере с Северным сельским поселением , на северо-востоке с Трубачевским сельским поселением , на юго-востоке с Шегарским сельским поселением.  Площадь поселения составляет 1208 кв. км.

На  01.01.2021г. численность населения муниципального образования «Баткатское сельское  поселение» составляет 3014 человек .

В состав муниципального образования «Баткатское сельское поселение» входит восемь населённых пунктов: с.Баткат (центр), с.Бабарыкино, д.Батурино, д.Малое Бабарыкино, с.Каргала, с.Вознесенка, д.Перелюбка, д.Кайтес.

Автомобильный транспорт

Внешние связи муниципального образования « Баткатское сельское поселение» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом..

По территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- областного значения Томск-Колпашево, протяженность – 24,5 км.

- областного  значения Каргала - Бакчар, протяженность – 12км;

- областного значения Каргала - Кожевниково, протяженность - 34км;

- районного значения «Подъезд к д.Батурино», протяженность - 1км;

- районного значения «Подъезд к д.Малое Бабарыкино», протяженность - 4км.

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования «Баткатское сельское поселение» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в муниципальном образовании «Баткатское сельское поселение» отсутствуют.

В состав муниципального образования «Баткатское сельское поселение» входят 8 населенных пунктов.

Расстояния населенных пунктов до районного центра.

Таблица 1

| № | Населенный пункт | Расстояние от населенного пункта до центра поселения (км) | Расстояние от населенного пункта до районного центра с.Мельниково (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баткат | центр | 22 |
| 2 | Каргала | 12 | 12 |
| 3 | Бабарыкино | 18 | 43 |
| 4 | Батурино | 24 | 52 |
| 5 | Малое Бабарыкино | 22 | 47 |
| 6 | Вознесенка | 24 | 24 |
| 7 | Перелюбка | 26 | 25 |
| 8 | Кайтес | 30 | 31 |

Населенные пункты  муниципального образования «Баткатское сельское поселение» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах  муниципального образования «Баткатское сельское поселение».

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Баткат |  |  |  |
| 1 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1500 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул.Зелёная,1С | 2002 |
| 2 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 400 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул Новая,1С | 2002 |
| 3 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 2009 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул. Ленина,1С | 2002 |
| 4 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1073 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул. Рабочая,1С | 2002 |
| 5 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1211 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, пер. Кооперативный,1С | 2002 |
| 6 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1303 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул.Дзержинского,1С | 2002 |
| 7 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1496 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул.Школьная,1С | 2002 |
| 8 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 797 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул. Комарова, 1С | 2002 |
| 9 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 965 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул.Гагарина,1С | 2002 |
| 10 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1873 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул.Кирова,1С | 2002 |
| 11 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 82 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, ул.Кирова,1К | 2002 |
| 12 | Сооружение-техническая дорога подъезд к площадке временного хранения и сортировки ТБО протяжённостью 854 м | Томская область, Шегарский район, с.Баткат, пер.Кооперативный,1В | 2002 |
| с.Каргала |  |  |  |
| 13 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 403 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, пер.Красный 1С | 2002 |
| 14 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1380 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Советская,1С | 2002 |
| 15 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 736м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Мичурина,1С | 2002 |
| 16 | Сооружение- автомобильная дорога протяжённостью 148 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, пер.Лесной,1С | 2002 |
| 17 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 762 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Зелёная,1С | 2002 |
| 18 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 481 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, пер. Молодёжный, 1С | 2002 |
| 19 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 991 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Новая,1С | 2002 |
| 20 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 534 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Чапаева,1С | 2002 |
| 21 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 393 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала ул.Юбилейная,1С | 2002 |
| 22 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 549 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, пер.Школьный, 1С | 2002 |
| 23 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 637 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Гагарина,1С | 2002 |
| 24 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 664 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Мира 1С | 2002 |
| 25 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 940 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Ленина, 1С | 2002 |
| 26 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 92 м | Томская область, Шегарский район, с.Каргала, ул.Мичурина, 1К | 2002 |
| с.Вознесенка |  |  |  |
| 27 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 708 м | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая,1С | 2002 |
| 28 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 2210 м | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Советская,1С | 2002 |
| 29 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 308 м | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, пер.Молодёжный,1С | 2002 |
| 30 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 715 м | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Советская, 1К | 2002 |
| 31 | Сооружение-техническая дорога подъезд к площадке временного хранения и сортировки ТБО протяжённостью 196 м | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 1В | 2002 |
| 32 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 287 м | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, пер.Школьный, 1С | 2002 |
| д.Перелюбка |  |  |  |
| 33 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1114 м | Томская область, Шегарский район, д.Перелюбка ул.Лесная,1С | 2002 |
| 34 | Сооружение-автомобильная дорога между с.Вознесенка и д.Перелюбка протяжённостью 644 м | Томская область, Шегарский район, д.Перелюбка ул.Лесная,1Д | 2002 |
| 35 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 510 м | Томская область, Шегарский район, д.Перелюбка ул.Лесная,1К | 2002 |
| д.Кайтёс |  |  |  |
| 36 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1028 м | Томская область, Шегарский район, д.Кайтёс ул.Кедровая,1С | 2002 |
| 37 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 239 м | Томская область, Шегарский район, д.Кайтёс ул.Кедровая,1К | 2002 |
| с.Бабарыкино |  |  |  |
| 38 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 300 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, ул.Садовая,1С | 2002 |
| 39 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 385 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, пер.Школьный, 1С | 2002 |
| 40 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 483 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, ул.Ленина,1С | 2002 |
| 41 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 903 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино ул. Калинина, 1С | 2002 |
| 42 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 740 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, Зелёная,1С | 2002 |
| 43 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 2664 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, ул.Набережная, 1С | 2002 |
| 44 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 692 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, ул.Молодёжная,1С | 2002 |
| 45 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1128 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, ул Советская,1С | 2002 |
| 46 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 111 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, ул Зелёная,1К | 2002 |
| 47 | Сооружение-техническая дорога подъезд к водонапорной башне протяжённостью 274 м | Томская область, Шегарский район, с.Бабарыкино, ул Калинина,1Б | 2002 |
| д.Малое Бабарыкино |  |  |  |
| 48 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 560 м | Томская область, Шегарский район, д Малое .Бабарыкино, ул. Молодёжная, 1С | 2002 |
| 49 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 957 м | Томская область, Шегарский район, д Малое .Бабарыкино, ул. Заречная, 1С | 2002 |
| 50 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 120 м | Томская область, Шегарский район, д Малое .Бабарыкино, ул. Молодёжная, 1К | 2002 |
| 51 | Сооружение-техническая дорога к площадке временного хранения и сортировки ТБО протяжённостью 827 м | Томская область, Шегарский район, д Малое .Бабарыкино, ул. Молодёжная, 1В | 2002 |
| д.Батурино |  |  |  |
| 52 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 648 м | Томская область, Шегарский район, д Батурино, ул.Новая, 1С | 2002 |
| 53 | Сооружение-автомобильная дорога протяжённостью 1408 м | Томская область, Шегарский район, д Батурино, ул.Сибирская , 1С | 2002 |
| 54 | Сооружение-техническая дорога подъезд к кладбищу протяжённостью 200 м | Томская область, Шегарский район, д Батурино ул. Новая, 1К | 2002 |
| 55 | Сооружение-техническая дорога подъезд к водонапорной башне протяжённостью 103 м | Томская область, Шегарский район, д Батурино, ул.Сибирская, 1Б | 2002 |
| 56 | Сооружение-техническая дорога к площадке временного хранения и сортировки ТБО протяжённостью 532 м | Томская область, Шегарский район, д Батурино ул. Сибирская, 1В | 2002 |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 43,219 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 266335 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования «Баткатское сельское поселение» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории муниципального образования «Баткатское сельское поселение» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселении на 2020 г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Баткатского сельского поселения.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 43,267 | 43,267 | 43,267 |  |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 2704 | 5408 | 8112 |  |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 43,267 | 43,267 | 43,267 |  |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,25 | 12,5 | 18,75 |  |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1 м. Тротуары расположены в следующих местах: с.Баткат , ул.Кирова д.1- д.15 ; с.Баткат ул.Школьная д.1 – д.5, с.Баткат ул.Дзержинского д.1 – д.39 ; с.Каргала ул.Юбилейная д.2 – д.10.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Баткат | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 13,563 |  |
|  | главных улиц | км | 5,093 |  |
| с.Каргала | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 8,710 |  |
|  | главных улиц | км | 3,695 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4,923 |  |
| с.Вознесенка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,425 |  |
|  | главных улиц | км | 2,210 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,215 |  |
| д.Перелюбка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,268 |  |
|  | главных улиц | км | 1,758 |  |
|  | второстепенных дорог | км | 0,510 |  |
| д.Кайтес | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,267 |  |
|  | главных улиц | км | 1,028 |  |
|  | второстепенных дорог | км | 0,239 |  |
| с.Бабарыкино | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,590 |  |
|  | главных улиц | км | 2,303 |  |
|  | второстепенных дорог | км | 5,287 |  |
| д.Малое Бабарыкино | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,464 |  |
|  | главных улиц | км | 1,517 |  |
|  | второстепенных дорог | км | 0,947 |  |
| д.Батурино | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,891 |  |
|  | главных улиц | км | 2,056 |  |
|  | второстепенных дорог | км | 0,835 |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 3,014 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 1055 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 3 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах  муниципального образования «Баткатское сельское поселение» дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Перечень

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной     инфраструктуры на территории Баткатского сельского поселения

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги с.Баткат ул.Дзержинского № домов 1-39 (ямочный ремонт) | 2021г. | 200,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Баткат ул.Кирова № домов 28-95 (ямочный ремонт) | 2022 г. | 190,40 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Баткат ул. Рабочая № домов 3-27 (ямочный ремонт) | 2021 г. | 200,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Баткат ул.Новая № домов 2-4 (отсыпка щебнем) | 2021 г. | 69,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Каргала ул. Гагарина № домов 1-22 (ямочный ремонт) | 2021 г. | 200,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Вознесенка, ул.Советская № домов 1-35 (ямочный ремонт) | 2022 г. | 200,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги д.Перелюбка ул. Лесная № домов 1-35 (отсыпка щебнем) | 2023 г. | 170,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Каргала, ул.Новая, (отсыпка щебнем) | 2021 | 100,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Каргала, ул.Советская (ямочный ремонт) | 2022 | 240,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Бабарыкино, ул. Советская № домов 1-27 (ямочный ремонт) | 2023 | 200,20 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Бабарыкино, ул. Калинина (ямочный ремонт) | 2023 | 200,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Бабарыкино, ул. Молодежная (ямочный ремонт) | 2022 | 170,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги с.Бабарыкино, ул. Набережная (отсыпка щебнем) | 2023 | 264,00 | администрация сельского поселения |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков с Каргала | 2021 | 50,00 | администрация сельского поселения |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков с.Бабарыкино | 2022 | 50,00 | администрация сельского поселения |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков д.Батурино, с.Вознесенка, д.Малое Бабарыкино, д.Перелюбка, д.Кайтес | 2023 | 60,00 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт плотины на автодороге м/д с.Вознесенка и д.Перелюбка | 2021 | 86,2 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт плотины на автодороге с.Каргала, ул.Советская | 2022 | 86,2 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт плотины на автодороге с.Баткат ул.Кирова | 2023 | 86,2 | администрация сельского поселения |

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Баткатского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2021-2023 гг. | по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, окашиванием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2021 | 2023 | 6033,0 | 6033,0 | 1895,0 | 1971,0 | 2167,0 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2021 | 2023 | 1155,00 | 1155,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Баткатского  сельского поселения на 2021 - 2023 годы, составляет 7188,00 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2021 – 2023 годы. Полученные результаты (в ценах 2020 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Баткатского сельского поселения, тыс. руб.

| № п/п | Виды услуг | Инвестиции на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год, тыс. рублей | 2022 год, тыс. рублей | 2023 год, тыс. рублей |
| 1 | Ремонт дорог | 1895,00 | 1971,00 | 2167,00 |
| 2 | Уличное освещение | 385,00 | 385,00 | 385,00 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Баткатского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2020 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР Баткатского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 6033,00 | 0 | 0 | 6033,00 | 0 |
| 2 | Освещение | 1155,00 | 0 | 0 | 1155,00 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2023 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Баткатского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения нормальная , за    исключением д.Малое Бабарыкино в период весеннего паводка;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и                       расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Баткатского сельского поселения.

Администрация Баткатского  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 3 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.